2020.11:组建核心团队和合作模式，确定产品定位和第一版产品范围；

* 11.20前团队沟通，确定分工和合作；
* 11.25前确定产品定位；
* 11.27前完成第一版产品原型；
* 11.28前确定第一版产品范围；
* 11.30前完成主要的技术研究；
* 11.30确定下一阶段任务细化安排；

2020.12：产品的需求细化、产品设计细化；

2021.1：组建网站建设团队，进入建设期；

2021.1-3月：建设网站

2021.4月：进入测试阶段