|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 用户认可度不高 | 产品没有足够的吸引力 | 商业风险 |
| R2 | 用户参与度不高 | 用户对产品不了解，及需要做一定的配合，缺乏意愿 | 用户风险 |
| R3 | 产品不能在短时间内注释出结果 | 技术水平达不到标准 | 技术风险 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 推广阶段需要大量资金，团队需要准备 | 资金风险 |